Planejamento de entrega – Plataforma Republicas

Modelo de entrega MVP – Produto Viável Mínimo, onde o foco do desenvolvimento se dá em entregar um produto em sua versão mais simples porém funcional e criar etapas adicionais com as melhorias a serem desenvolvidas para a ferramenta.

Etapas:

1. Entrega MVP:
   1. Cadastro de republicas;
   2. Cadastro de vagas;
   3. Cadastro de administrador da republica;
   4. Base de dados com endereços;
   5. Base de dados de universidades e seus campus;
   6. Base de dados com cursos e ênfases;
   7. Plataforma Web;
2. 2ª Entrega:
   1. Ferramenta de gerenciamento dos custos de uma moradia;
   2. Serviço de sincronização das bases de dados;
   3. Plataforma Android e IOS;
3. 3ª Entrega:
   1. Cadastro de serviços;
   2. Cadastro de moradores;
   3. Disponibilização de serviços a moradores de repúblicas;
4. 4ª Entrega:
   1. Gerenciador de eventos;
   2. Calendário de eventos relacionados por faculdade;
5. 5ª Entrega:
   1. Cadastro de caronas esporádicas;
6. 6ª Entrega:
   1. Disponibilizar modelo de contrato padrão de aluguel (quarto/imóvel);

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Entrega | Qtnd. Horas | | |
| Back-End | DataBase | Front-End |
| A | 400 |  |  |
| B | 600 |  |  |
| C | 300 |  |  |
| D | 300 |  |  |
| E | 100 |  |  |
| F | 100 |  |  |